Информация о результатах контрольного мероприятия "Проверка бюджета Лесозаводского городского округа – получателя межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета. Соблюдение условий и порядка формирования муниципального долга, расходы на его погашение и обслуживание" за 2016 год и первый квартал 2017 года".

В соответствии с пунктом 2.9. плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2017 год,  в период с апреля по июнь 2017 года проведена "Проверка бюджета Лесозаводского городского округа – получателя межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета. Соблюдение условий и порядка формирования муниципального долга, расходы на его погашение и обслуживание" за 2016 год и первый квартал 2017 года", в результате которой установлено следующее.

По состоянию на 01.01.2017 не освоены средства субсидии в сумме 131 200,4 тыс. рублей, предоставленные из краевого бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы № 3 "О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа" муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа" на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 13.09.2013 № 1238.

Эффективность выполнения данной подпрограммы за 2016 год составляет 63,0 %. Ни один из показателей, предусмотренный указанной подпрограммой, не достигнут: расселенная площадь – 54,0 % (план 3 326,26 кв. м, факт 1 779,69 кв. м); количество переселенных граждан - 71,0 % (план 166 человек, факт 118 человек).

На низкое исполнение указанной подпрограммы повлияло расторжение в 2016 году двух муниципальных контрактов на участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных жилых домов, а именно:

муниципальный контракт от 12.12.2015 № 272/2 (застройщик - ООО "Компания Турмалин ДВ"), согласно которому предусматривалась сдача в эксплуатацию 60 жилых помещений общей площадью 2 228,1 кв. м в срок до 25.12.2016. Однако контракт расторгнут соглашением сторон от 14.03.2016 № 41;

муниципальный контракт от 19.07.2016 № 93 (застройщик - ООО "Группа Компаний ТриО"), согласно которому предусматривалась сдача в эксплуатацию 52 жилых помещений общей площадью 1 999,0 кв. м в срок до 26.12.2016, расторгнут по соглашению сторон от 20.07.2016 № 94.

Кроме того, в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" администрацией Лесозаводского городского округа допущено изменение существенных условий муниципальных контрактов в части продления сроков выполнения обязательств застройщиками:

ООО "Алгоритм" – срок ввода в эксплуатацию 45 квартир продлен на 150 календарных дней: с 01.08.2015 до 31.12.2015 (дополнительное соглашение от 30.09.2015 № 212 к муниципальному контракту от 14.08.2014 № 72);

ООО "Группа Компаний ТриО" – срок выполнения работ по долевому строительству 52 квартир продлен на 231 календарный день: с 26.12.2016 до 15.08.2017 (дополнительное соглашение от 25.01.2017 № 1 к муниципальному контракту от 09.09.2016 № 153).

По результатам данного контрольного мероприятия главе администрации Лесозаводского городского округа внесено представление об устранении нарушений.