**Информация о результатах контрольного мероприятия**

**"Проверка бюджета городского округа Спасск-Дальний – получателя межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета. Соблюдение условий и порядка формирования муниципального долга, расходы на его погашение и обслуживание" за 2016 год и первый квартал 2017 года".**

**Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.9. плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2017 год,** в результате которого установлено следующее.

1. В нарушение части 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ, пункта 19 Порядка предоставления и расходования субсидий (приложение № 1 к подпрограмме "Развитие системы дошкольного образования" государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па) и пункта 2.3.6. соглашения от 27.07.2015 № 6, заключенного с департаментом образования и науки Приморского края, не использованный по состоянию на 01.01.2016 (текущего финансового года) остаток межбюджетного трансферта, полученного в форме субсидий на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 9 415,70 тыс. рублей не возвращен.
2. При проверке муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Советская выявлены следующие нарушения:

в результате нарушения порядка ценообразования, выразившегося в неправомерном применении повышающих коэффициентов к нормам затрат труда и времени эксплуатации строительных машин, завышении объемов работ по погрузке и перевозке разобранных строительных конструкций, необоснованном и неправомерном удорожании стоимости строительных материалов, начальная (максимальная) цена муниципального контракта неправомерно завышена на общую сумму 1 533,09 тыс. рублей;

при приемке и оплате выполненных работ Администрацией городского округа Спасск-Дальний (далее – Администрация) допущены избыточные расходы бюджетных средств в сумме 1 506,48 тыс. рублей. Тем самым Администрацией нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, означающий, что при исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности).

1. В нарушение части 1 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ по состоянию на 01.04.2017 объем муниципального долга в размере 231 000,00 тыс. рублей (согласно данным долговой книги) превышает на 23 731,00 тыс. рублей предельный объем муниципального долга в сумме 207 269,00 тыс. рублей, установленный решением Думы от 19.12.2016 № 94-НПА (в редакции от 23.03.2017 № 23-НПА).
2. По итогам исполнения бюджета городского округа по состоянию на 01.01.2017 числится просроченная кредиторская задолженность в размере 42 559,20 тыс. рублей, что является нарушением пункта 2.2. договора о предоставлении бюджетного кредита от 28.11.2016 № 05/16, так как муниципальное образование городской округ Спасск-Дальний не обеспечил отсутствие просроченной кредиторской задолженности по итогам исполнения бюджета за 2016 год.
3. При проведении контрольного мероприятия установлено, что здание "Физкультурно-спортивного центра" не введено в эксплуатацию. При этом муниципальное автономное спортивное учреждение "Физкультурно-спортивный центр" городского округа Спасск-Дальний осуществляет эксплуатацию здания "Физкультурно-спортивного центра" при отсутствии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренного статьей 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.

По результатам данного контрольного мероприятия главе администрации городского округа Спасск-Дальний внесено представление об устранении нарушений.