**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

**"Проверка обоснованности и целевого использования средств краевого бюджета, предоставленных краевому государственному унитарному предприятию "Примтеплоэнерго" за 2017 год и истекший период 2018 года"** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.9.1 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2018 год. В результате выявлено следующее.

Теплоснабжение потребителей Приморского края осуществляют 22 тепловых района, входящие в состав семи филиалов КГУП "Примтеплоэнерго".

Фактическая себестоимость производства тепловой энергии за 2017 год превышает себестоимость, утвержденную департаментом по тарифам Приморского края, в основном за счет превышения затрат, связанных с приобретением топлива (49,9 % в общем объеме затрат).

Расчеты объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), финансово-экономическое обоснование принятых решений, оценка влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Приморского края и муниципальных образований Приморского края при отборе объектов капитального строительства не производились.

Так, на реконструкцию котельной аэропорта Владивосток, имеющей котлы 2004, 2006 и 2009 годов изготовления, обслуживающей только коммерческое предприятие, предусмотрено 100 252,1 тыс. рублей), тогда как на реконструкцию котельной № 8 г. Спасск-Дальний 1954 года постройки, обеспечивающей тепловой энергией часть жилой застройки г. Спасск - Дальний, предусмотрено 10 500,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения тепловой энергией потребителей пгт Ярославский Хорольского муниципального района КГУП "Примтеплоэнерго" арендует котельную № 4/4, принадлежащую ООО "Роуз" по договору аренды.

На момент передачи котельной в аренду КГУП "Примтеплоэнерго" в удовлетворительном состоянии находился 21 объект, или 18 % от принятых объектов, остальные объекты требовали диагностики, ремонта разной сложности и замены.

В целях замены изношенного котельного оборудования, снижения затрат путем замещения жидкого топлива (мазут) углем, КГУП "Примтеплоэнерго" произведена реконструкция данной котельной. В 2017 году за счет собственных средств КГУП "Примтеплоэнерго" осуществлялись ремонтные работы данной котельной на сумму 5 429,6 тыс. рублей.

Котельная № 4/4 является единственной котельной, обеспечивающей тепловой энергией потребителей пгт Ярославский, срок действия договора аренды истекает в 2019 году, при этом вопрос продления договора аренды КГУП "Примтеплоэнерго" с ООО "Роуз" на момент проведения проверки не урегулирован.

КГУП "Примтеплоэнерго" дважды предъявлены к возмещению за счет средств краевого бюджета затраты на оплату поставщикам за топливо в сумме 5 252,7 тыс. рублей за счет средств субсидии, предоставленной в 2017 году на увеличение уставного фонда КГУП "Примтеплоэнерго", а также за счет средств субсидии, предоставленной на возмещение затрат на оплату поставщикам за топливо.

Потребность в субсидии на увеличение уставного фонда КГУП "Примтеплоэнерго" в 2018 году составляла 1 500 000,0 тыс. рублей (на приобретение топливных ресурсов, а также выполнение графиков погашения задолженности перед основными контрагентами) в связи с недостатком оборотных средств данного предприятия на мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов.

КГУП "Примтеплоэнерго" не обеспечена сохранность оборудования. В ходе контрольного мероприятия выявлено отсутствие генераторной установки в составе блочно-модульной котельной и генераторной установки и модуля для нее в составе блочно-модульной котельной.

По результатам контрольного мероприятия генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" внесено представление о принятии мер по устранению нарушений.

Так же в целях устранения выявленных нарушений направлены информационные письма соответствующим органам исполнительной власти Приморского края и федеральным органам:

в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;

в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края;

в Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, прокуратуру Приморского края.

Отчет о контрольном мероприятии – в Законодательное Собрание Приморского края.