**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия "Проверка эффективности расходования средств краевого бюджета, направленных на подключение и улучшение качества сети Интернет в медицинских организациях (в том числе в ФАПах), образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания", за 2016-2018 годы \_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.8.1 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2019 год в установленный срок. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Департамент здравоохранения Приморского края не являлся соисполнителем государственной программы "Информационное общество", по результатам реализации которой должен быть обеспечен полный переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Для выполнения мероприятий по подключению учреждений здравоохранения Приморского края к сети Интернет за 2017-2018 годы использованы средства краевого бюджета в сумме 40 532,6 тыс. рублей.

Сравнительно небольшие объемы финансовых средств не позволил в полной мере обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет медицинские организации. В ряде медицинских организаций фактическая скорость доступа к сети Интернет не соответствует предусмотренной контрактами.

Бюджетные ассигнования по государственным программам на подключение муниципальных учреждений образования к скоростному интернету не предусмотрены, для учебного процесса подключение осуществлялось за счет учебных расходов, так как согласно государственным контрактам обеспечен доступ к ГИС ПК «Электронная школа Приморья», ГИС ПК «Контингент», ЕСИА.

Из 509 муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края 498 подключены к сети Интернет. Компьютерное оборудование, установленное в школах, требует обновления.

Отмечено низкое качество услуг Интернета в муниципальных образовательных учреждениях края. Например, в Ханкайском муниципальном районе из 14 школ 11 подключено к сети Интернет со скоростью ниже 2 Мбит/с.

Департамент труда и социального развития включен для участия в реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2021 годы, а именно для реализации возможности обращения граждан за государственными услугами департамента в электронном виде.

За проверяемый период департаменту выделено из краевого бюджета 94 087,11 тыс. рублей. За три года (2016, 2017, 2018) освоено 91 931,8 тыс. рублей, что составило 97,7% от суммы выделенных средств.

Посредством участия в программе реализованы меры, способствующие значительному увеличению личных кабинетов граждан, зарегистрированных на интерактивном портале и Социальном портале Департамента. С 2016 по 2018 год количество личных кабинетов возросло в три раза и составило 324 534 личных кабинетов.

По результатам контрольного мероприятия директору департамента здравоохранения Приморского края и директору краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения Приморского края" внесены представления о принятии мер по устранению нарушений.

Информационное письмо о результатах контрольного мероприятия направлено директору департамента образования и науки Приморского края.

Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края и Губернатору Приморского края.