Информация

о контрольном мероприятии

"Проверка целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, направленных на осуществление уставной деятельности фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края" за 2019-2020 годы"

__________________________________________________________________

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.8.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2021 год, в период с января по март.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" Фонду на осуществление уставной деятельности утверждено на 2019 год – 162 063,0 тыс. рублей, 2020 год – 162 521,7 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета, предусмотренный Фонду государственной программой на 2019-2020 годы, соответствует объему средств, утвержденных законами о краевом бюджете.

Недостаточный контроль за использованием субсидий привел к превышению сметных расходов в общей сумме 1 298,7 тыс. рублей, увеличению кредиторской задолженности на 1 841,0 тыс. рублей, с одновременным обеспечением авансовых платежей на сумму 1 669,5 тыс. рублей, не покрытых целевым финансированием.

В ходе выборочной проверки расходов Фонда в 2019-2020 годах установлены нарушения закона о бухгалтерском учете.

Кроме того, установлено, произведена предварительная оплата аванса за субаренду помещений в сумме 939,5 тыс. рублей, в результате чего образовалась дебиторская задолженность в сумме 939,5 тыс. рублей. Расходы по субаренде помещений подлежат возврату.

Не реализовано право заключения дополнительного соглашения с собственником помещения, предусмотренного контрактом субаренды недвижимого имущества, в результате стоимость произведенных улучшений арендуемых нежилых помещений в сумме 733,6 тыс. рублей не компенсирована собственником помещений Фонду полностью, либо не зачтена в части арендной платы.

В нарушение контракта, заключенного на выполнение работ по печати платежных документов собственникам помещений в многоквартирных домах, безосновательно произведена предварительная оплата контрагенту в сумме 730 тыс. рублей.

Данные результатов проведенных инвентаризаций не обобщены в ведомости. Так, не подтверждена результатами инвентаризация расчетов дебиторской задолженности за 2019 год в сумме 1 524,0 тыс. рублей, за 2020 год – в сумме 1 619,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность за 2019 год – в сумме 39,2 тыс. рублей. В учете числится кредиторская задолженность без движения более двух лет в сумме 29,8 тыс. рублей.

Установленные Министерством показатели результативности предоставления субсидий не выполнены. Краткосрочный план реализации Программы капремонта многоквартирных домов в 2019 году не исполнен на 13,01 %, в 2020 году – на 3,14 %.

За недостижение показателей результативности осуществлялся возврат средств субсидии, предоставляемой Фонду на осуществление уставной деятельности, в 2019 году в размере 2 млн 108,4 тыс. рублей, в 2020 году – 510,3 тыс. рублей.

Среди мер, рекомендуемых Фонду Контрольно-счетной палатой Приморского края для исполнения, – заключение соглашения с собственником помещения на компенсацию расходов произведенных улучшений арендуемых помещений, либо зачету в части арендной платы в сумме 733,6 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия направлены представления генеральному директору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края. Информационное письмо направлено в УМВД Приморского края – инициатору проведения контрольного мероприятия.