**О реализации результатов проведенного Контрольно-счетной палатой Приморского края контрольного мероприятия "Проверка использования бюджетных средств на строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.5.2 Плана работы в период март-май 2021 года.

 По результатам рассмотрения вопроса реализации результатов контрольного мероприятия "Проверка использования бюджетных средств на строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края" министерство строительства Приморского края сообщило об устранении нарушений и недостатков, отмеченных в представлении.

Так, внесены изменения в государственную программу Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020 – 2027 годы. Подготовлено дополнительное соглашение к государственному контракту на уменьшение объемов работ.

После укомплектования больницы специалистами будет проведено их обучение (имеются гарантийные письма от поставщиков) для работы на новом установленном оборудовании.

Произведена оплата по заключенным государственным контрактам в сумме 445,48 тыс. рублей и 697,69 тыс. рублей.

Дефекты асфальтобетонного покрытия на территории детской поликлиники, облицовки торца лестничного марша крыльца, разрушение изоляции воздуховодов устранены.

Решением Коллегии исполнение представления Контрольно-счетной палаты Приморского края снято с контроля.