**О реализации результатов**

**контрольного мероприятия "Проверка целевого и эффективного использования средств субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края" государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы" за 2020, 2021 и истекший период 2022 года"**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.9.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2022 год.

По результатам контрольного мероприятия внесено представление в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (министерство ЖКХ).

Из сообщения министерства ЖКХ следует, что в связи с длительностью поставки комплектующих и оборудования канализационных насосных станций завершение реализации мероприятий и ввод объектов водоотведения в эксплуатацию перенесены на июль 2023 года. В соответствии с законом "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" средства на завершение мероприятий предусмотрены в сумме 250,0 млн рублей.

В настоящее время ведутся строительные работы в соответствии с графиком.

Решением Коллегии контрольно-счетной палаты Приморского края исполнение представления снято с контроля.